附件11-18:

数字福州项目绩效自评报告

一、项目概况

当前我国正经历经济转轨、社会转型的过程中，人财物流动空前加快，治安形势非常严峻。因此，在错综复杂的社会信息中理清头绪，分门别类，加以利用，是情报信息主导警务实战的重要内容。项目的建设将切实提升我局信息化能力建设，提升情报综合指挥能力，不断加强公安通信系统能力建设及公安基础工作，建立起高效快速的公安信息网络。我局数字公安项目为发展性项目,主要用于公安系统“数字福州”项目建设，包括福州市互联网管理系统、安全管理平台、350兆数字集群（PDT）系统等建设。主要用于提升我局情报研判和综合指挥能力，涉及网络安全、情报搜集、警务沟通等方面工作。2017年预算安排5000万元，实际拨款4893.665万元，到位率97.87%，年内执行4884.579738万元，执行率97.69%。

二、自评结论

（一）项目绩效评价得分及等级

经我局绩效评价组认真研究，数字福州项目绩效评价自评得分95.95分，等级为优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标三类六种7个指标，其中：

1、投入-时效目标-目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）-2017年度100%。实际完成情况为7个目标完成7个，目标完成率为100%，本指标已完成。

2、投入-成本目标-预算执行率-2017年执行率不低于95%。实际为预算执行率为97.16%，本指标完成度为102.83%。

3、产出-数量目标-续建上年项目-2017年3项。实际完成5项，本指标已完成。

4、产出-数量目标-当年建设项目数-2017年不低于7项。实际完成20项，本指标已完成。

5、产出-数量目标-当年新建项目-2017年6项。实际完成15项，本指标已完成。

6、效益-可持续影响目标-当年建成公安业务系统-2017年不低于2套。2017年建成项目系统12套，本指标已完成。

7、效益-社会效益目标-当年发生的项目结算纠纷事件-2017年0起。2017年没有发生项目结算纠纷事件，本指标已完成。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在的问题

一是项目立项、设计方案审定、公开招标、政府采购等环节，往往历时较长，加之建设过程中不可预见因素形象，项目建设常常难以在当年度完成。

二是项目建设涉及众多单位，覆盖面较广，专业性较强，前期项目制定及可行性分析论证工作周期较长，且专业方面人才尚缺，工作进度较为缓慢。

三是项目前期调研论证周期较长，专业信息缺乏，项目实施过程中经常出现突发情况，未设立有效的应急方案，制约了项目建设进度。

2、改进建议

建议加强对采购法及实施条例、招标投标法及设施条例、市政府、市财政局、市公安局相关规定的学习，提升对项目预算编排审核等业务，提升对项目建设进度等管控能力。同时积极加强人才库建设工作，切实提高有关专业方面能力。并且应积极与市财政局、审计等有关职能部门建立了紧密的协调机制，确保项目建设规范有序。

特此报告。

福州市公安局

2018年9月17日