附件11-19:

特警支队营房改造及钢结构活动房建设

项目绩效自评报告

一、项目概况。

根据2013年10月29日福州市杨益民市长等领导一行莅临巡特警支队实地调研后的工作指示，为了解决巡特警支队民警宿舍楼住宿爆满的情况，同意巡特警支队营房扩建加层。为了满足扩建加层建设的需要，急需对营房民警进行临时过渡安置，因此，临时过渡的地点就不仅要满足日常训练勤务的需要，还要不能影响全市的反恐应急处突任务。由于民警在外临时过渡安置存在诸多不便，结合造价预算，安全等多方面因素，我支队建议在支队内原停车场范围内修建钢结构临时活动房，用于营房扩建加层建设期间的民警临时过渡安置。2017年下达预算365万元，年内实际支出52.0067万元，预算执行率为86.43%。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效评价得分及等级

经我局财政支出项目绩效评价工作小组自评，公安技术装备项目绩效评价自评得分86.4分，自评等级为良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标三类五种7个指标，其中：

1、投入-成本指标-预算执行率指标： 2017年考核标准为执行率不低于95%，实际为预算执行率为14.25%，完成比例为15%，本指标部分完成。本指标设定评价分值为16分，按完成比例计算得分2.4分。

2、产出-数量指标-当年建设建筑面积指标：2017年考核标准为1项。实际完成1项，完成比例为100%，本指标已完成。本指标设定评价分值为16分，按完成比例计算得分为16分。

3、产出-数量目标-支付对象指标：2017年考核标准为1个单位。实际拨付单位1个，完成比例为100%，本指标已完成。本指标设定评价分值为17分，按完成比例计算得分为17分。

4、产出-质量目标-工程质量等级指标：工程质量为合格，本指标已完成。本指标设定评价分值为17分，完成比例为100%，按完成比例计算得分为17分。

5、效益-社会效益指标-当年发生的项目结算纠纷事件指标：2017年考核标准为发生项目结算纠纷事件0起。完成比例为100%，本指标已完成。本指标设定评价分值为17分，按完成比例计算得分为17分。

6、效益-可持续影响指标-改造后新增营房面积指标：新增面积指标为1300平方米，实际完成值1300平方米，完成比例为100%，本指标已完成。本指标设定评价分值为17分，按完成比例计算得分为17分。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在的问题

一是项目立项、设计方案审定、公开招标、政府采购等环节，往往历时较长，加之建设过程中不可预见因素形象，项目建设常常难以在当年度完成。

二是项目前期调研论证周期较长，专业信息缺乏，项目实施过程中出现突发情况，虽然采取了应急方案，但制约了项目建设进度。

三、是绩效评价工作的经验与不足。财政支出绩效评价是一项严谨性、创新性的工作，我支队在此方面工作经验相对缺乏，相关机制和制度还有待于进一步完善，绩效评价指标体系还有待于进一步优化，绩效目标与绩效评价指标的衔接还有待于进一步提高。

2、改进建议

一是建议加强对工程建设实施条例、招标投标法及设施条例、市政府、市财政局、市公安局相关规定的学习，提升对项目预算编排审核等业务，提升对项目建设进度等管控能力。同时积极加强人才库建设工作，切实提高有关专业方面能力。并且应积极与市财政局、审计等有关职能部门建立了紧密的协调机制，确保项目建设规范有序。

二是建议加强对项目资金申请程序的学习，能及时做好项目资金申请手续。

三是建议加强财务报销手续的学习，以便及时顺利完成项目资金支付。

福州市公安局巡特警支队

2018年9月22日